PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Proyecto INVENTRA — Aplicación web de inventario y ventas para licoreras

CRISTIAN DARÍO MACÍAS ESPITIA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MEDELLÍN

2026

Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Basado en |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/09/2026 | 1 | Cristian Darío Macías Espitia | ERS, MER, UML, backlog, documento de diseño y modelo de negocio |

Tabla de contenido

1. Introducción, objeto y alcance	1

1.1 Objeto	1

1.2 Alcance funcional	1

1.3 Condiciones del alcance	1

2. Solución técnica	1

2.1 Arquitectura	1

2.2 Tecnologías	1

2.3 Documentos de referencia	1

3. Metodología de trabajo	1

4. Plan de trabajo y cronograma	1

4.1 Estructura por sprints	1

4.2 Hitos de la etapa productiva	1

4.3 Entregables	1

5. Equipo de trabajo	1

6. Propuesta económica	1

6.1 Costo del personal durante el desarrollo	1

6.2 Equipos, software e infraestructura	1

6.3 Otros rubros del proyecto	1

6.4 Resumen del presupuesto	1

7. Supuestos y condiciones	1

8. Entrega, garantía y soporte	1

9. Conclusión	1

10. Referencias	1

# 1. Introducción, objeto y alcance

Este documento presenta la propuesta técnica y económica para el desarrollo de INVENTRA, la aplicación web de inventario y ventas dirigida a licoreras y tiendas de barrio. Reúne la solución técnica, la metodología de trabajo, el plan de sprints con su cronograma, el equipo requerido y los costos asociados. Su contenido se apoya en los documentos de análisis y diseño ya elaborados para el proyecto y en el modelo de negocio aprobado, sin incorporar alcances distintos a los allí definidos.

## 1.1 Objeto

Desarrollar, probar y desplegar la aplicación web INVENTRA, con su versión móvil, de acuerdo con los cuarenta y ocho requisitos funcionales y los ocho requisitos no funcionales establecidos en la especificación de requisitos de software, y entregar la documentación técnica y de usuario que acompaña al producto.

## 1.2 Alcance funcional

La solución se organiza en ocho módulos funcionales, que corresponden a los definidos en la especificación de requisitos y en el análisis y diseño en UML:

| Módulo | Alcance | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| SEG — Seguridad | Registro y autenticación de usuarios, roles y permisos, recuperación de contraseña e inactivación. | 7 | 20 |
| SUS — Suscripciones | Registro de licoreras, planes Básico y Pro, estado de la suscripción y restricción de funciones por plan. | 5 | 19 |
| INV — Inventario | Catálogo de productos, entradas por lote, valoración PEPS, kardex, ajustes y alertas de existencias. | 11 | 40 |
| VEN — Ventas | Punto de venta, medios de pago, comprobante, anulación con reversión de lotes y cierre de caja. | 6 | 24 |
| REP — Reportes | Ventas por período, inventario valorizado, más vendidos, rotación, utilidad y exportación. | 6 | 19 |
| SED — Multisede | Registro de sedes, asignación de usuarios, inventario por sede y traslados de mercancía. | 5 | 16 |
| FAC — Facturación | Datos fiscales, emisión de factura electrónica, consulta y reenvío, y nota crédito. | 4 | 19 |
| AUD — Auditoría | Registro de eventos, consulta de auditoría, copias de seguridad y restauración. | 4 | 11 |
| Total | Cuarenta y ocho requisitos funcionales. | 48 | 168 |

## 1.3 Condiciones del alcance

Las siguientes condiciones fueron definidas durante el análisis y se mantienen en esta propuesta:

- La facturación electrónica se implementa y se demuestra en el ambiente de pruebas del proveedor tecnológico autorizado por la DIAN. El paso a producción depende de la habilitación comercial de la empresa y no forma parte de este desarrollo.

- El pago con tarjeta o transferencia se confirma fuera del sistema; INVENTRA registra el medio de pago de cada venta y no procesa cobros.

- El módulo multisede se desarrolla completo y se demuestra con datos de ejemplo.

- La valoración del inventario se realiza por el método de primeras entradas, primeras salidas, con control por lote. El precio de venta se administra de forma independiente del costo.

- No se incluyen desarrollos a la medida para un cliente en particular ni integraciones con sistemas contables de terceros.

# 2. Solución técnica

## 2.1 Arquitectura

La aplicación se construye bajo una arquitectura cliente–servidor con separación por capas. El cliente es una aplicación web de página única que consume una interfaz de programación de tipo REST; el servidor concentra la lógica de negocio, las reglas del dominio y el acceso a la base de datos. La organización interna separa la capa de presentación y servicios, la capa de aplicación con los casos de uso, la capa de dominio con las entidades y reglas —incluida la valoración por lotes— y la capa de infraestructura encargada de la persistencia y de los servicios externos.

Cada licorera opera como un inquilino independiente dentro de la misma instancia: la información de negocio se identifica con la licorera a la que pertenece, de modo que los datos de un cliente no son visibles para otro.

## 2.2 Tecnologías

| Componente | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| Servidor de aplicación | Django con Django REST Framework (Python) | Lógica de negocio y publicación de la interfaz REST. |
| Base de datos | MySQL 8 con motor InnoDB | Almacenamiento transaccional de las veinticuatro entidades del modelo. |
| Cliente web | React (Node y npm) | Interfaz de usuario para escritorio y dispositivos móviles. |
| Comunicación | API REST sobre HTTPS, con formato JSON y autenticación por token | Intercambio entre el cliente y el servidor. |
| Servidor web | Nginx y uWSGI | Publicación de la aplicación y atención de las peticiones. |
| Servicios externos | Proveedor tecnológico DIAN, en ambiente de pruebas | Facturación electrónica. |

## 2.3 Documentos de referencia

La propuesta se sustenta en los siguientes documentos del proyecto, todos en revisión 1:

- Especificación de requisitos de software (IEEE 830): 48 requisitos funcionales y 8 no funcionales.

- Modelo entidad-relación, modelo relacional y diccionario de datos: 24 entidades y 30 relaciones.

- Documento de análisis y diseño en UML: actores, clases del dominio, componentes, despliegue, diagramas de actividades y 48 casos de uso extendidos.

- Historias de usuario y product backlog: 48 historias priorizadas y estimadas en 168 puntos.

- Documento técnico de diseño: identidad visual, componentes, formularios y pantallas.

- Modelo de negocio (formato CREAR) y su proyección financiera.

# 3. Metodología de trabajo

El desarrollo se gestiona con el marco ágil Scrum, en sprints de dos semanas. Al inicio de cada sprint se seleccionan las historias del backlog según su prioridad y se define el objetivo del sprint; al cierre se entrega un incremento funcional y se registra el avance.

El backlog y los sprints se administran en un tablero de Trello, organizado en dos fases: las tarjetas de análisis y diseño, que habilitan el paso a la construcción, y las tarjetas de construcción agrupadas por módulo. El movimiento de las tarjetas en el tiempo evidencia el proceso de desarrollo, y el repositorio de código registra el flujo de ramas y confirmaciones.

Una historia se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación, cuenta con pruebas que verifican su comportamiento, está integrada en la rama principal y su documentación asociada se encuentra actualizada.

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Product Owner | Define y prioriza el backlog, y acepta el incremento de cada sprint. |
| Scrum Master | Facilita el proceso, mantiene el tablero y remueve los impedimentos. |
| Equipo de desarrollo | Construye el incremento: análisis técnico, programación, pruebas y despliegue. |

# 4. Plan de trabajo y cronograma

## 4.1 Estructura por sprints

El trabajo se organiza en seis sprints con fechas de calendario. La etapa productiva inició el 14 de mayo de 2026 y la entrega del componente técnico está fijada para el 30 de noviembre de 2026. Dentro de ese plazo se construyen los módulos SEG, SUS, INV y VEN, que son los que sostienen la operación diaria de una licorera: entrar al sistema, administrar la suscripción, controlar las existencias y vender. Los módulos REP, SED, FAC y AUD quedan especificados, diseñados y modelados, y su construcción continúa después de la entrega.

| Sprint | Fechas | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 · Análisis y diseño | 14 jul – 12 sep 2026 | Especificación de requisitos, análisis y diseño en UML, modelo de datos y diccionario, prototipo de interfaz, documento técnico de diseño, manual de marca, historias de usuario y propuesta técnica y económica. | Terminado |
| 1 · SEG — Seguridad | 15 – 23 sep 2026 | Registro de la licorera, autenticación, roles, gestión de usuarios, recuperación de contraseña, perfil y manual de usuario del módulo. | Terminado |
| 2 · SUS — Suscripciones | 25 sep – 10 oct 2026 | Planes Básico y Pro, período de prueba, estados de la suscripción y límites por plan. | En curso |
| 3 · INV — Inventario | 13 – 31 oct 2026 | Catálogo de productos, entradas por lote, valoración PEPS, kardex, ajustes y alertas de existencias. | Pendiente |
| 4 · VEN — Ventas | 3 – 21 nov 2026 | Punto de venta, medios de pago, comprobante, anulación con reversión de lotes y cierre diario de caja. | Pendiente |
| 5 · Cierre | 24 – 30 nov 2026 | Pruebas integrales, corrección, despliegue, manuales y acta de entrega. | Pendiente |

## 4.2 Hitos de la etapa productiva

Las fechas de referencia de la etapa productiva son las siguientes. La entrega se sitúa en noviembre, y no al final de la ficha, para que el proyecto alcance a ser revisado y corregido antes del receso de fin de año.

| Hito | Fecha |
| --- | --- |
| Afiliación a la ARL e inicio de la etapa productiva | 14 de mayo de 2026 |
| Aprobación del componente de emprendimiento | 14 de julio de 2026 |
| Entrega del componente técnico | 30 de noviembre de 2026 |
| Receso de fin de año del SENA | 11 de diciembre de 2026 |
| Fin de la ficha | 13 de enero de 2027 |

## 4.3 Entregables

| Etapa | Entregables |
| --- | --- |
| Análisis y diseño | Especificación de requisitos, modelo de datos y diccionario, análisis y diseño en UML, historias de usuario y backlog, prototipo, documento técnico de diseño, manual de marca y esta propuesta. |
| Construcción | Código fuente en el repositorio con su flujo de ramas y confirmaciones, scripts de base de datos con la carga inicial, e incrementos funcionales por módulo. |
| Pruebas | Informe de pruebas unitarias, de integración, funcionales y de la interfaz de programación, con sus bitácoras y planes de mejora. |
| Despliegue y entrega | Aplicación desplegada con su dirección de acceso, manual de usuario, manual técnico, plan de respaldo y recuperación, documento de cierre técnico y acta de entrega. |

# 5. Equipo de trabajo

El proyecto se ejecuta con el equipo previsto en el modelo de negocio: dos personas vinculadas por prestación de servicios desde el primer mes.

| Rol | Responsabilidades | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Líder técnico | Análisis, diseño, programación del servidor y del cliente, pruebas, despliegue y documentación técnica. | Tiempo completo durante los seis sprints. |
| Comercial | Pruebas de aceptación, capacitación de los primeros clientes, soporte de primer nivel y actividades de venta. | Tiempo completo, con participación en el desarrollo desde las pruebas de aceptación. |

El líder técnico asume igualmente los roles de Product Owner y Scrum Master previstos en la metodología, con la validación del instructor asignado por el centro de formación.

# 6. Propuesta económica

Los valores de esta sección provienen del modelo de negocio del proyecto y de su presupuesto aprobado. Todas las cifras están expresadas en pesos colombianos.

## 6.1 Costo del personal durante el desarrollo

Los honorarios mensuales son de $2.500.000 para el líder técnico y de $2.000.000 para el comercial. Los cuatro meses que ocupa el desarrollo del software representan el siguiente costo:

| Rol | Valor mensual | Meses | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder técnico | $2.500.000 | 4 | $10.000.000 |
| Comercial | $2.000.000 | 4 | $8.000.000 |
| Subtotal del desarrollo | $4.500.000 | 4 | $18.000.000 |

El periodo financiado del plan operativo es de nueve meses, con un total de honorarios de $40.500.000. De ese total, $18.000.000 corresponden a los cuatro meses de desarrollo del software y $22.500.000 a los cinco meses siguientes, dedicados a la puesta en marcha comercial y al soporte de los primeros clientes.

## 6.2 Equipos, software e infraestructura

El rubro de equipos, muebles y software asciende a $19.000.000 y cubre los equipos de cómputo del equipo de trabajo, el mobiliario y las licencias y servicios necesarios para el desarrollo y la operación de la aplicación. Las herramientas de construcción —el marco de trabajo del servidor, el motor de base de datos y las librerías del cliente— son de distribución libre y no generan costo de licenciamiento.

| Concepto | Descripción |
| --- | --- |
| Equipos de cómputo | Estaciones de trabajo para el líder técnico y el comercial. |
| Mobiliario | Puestos de trabajo del lugar de operaciones. |
| Servidor y publicación | Servicio de alojamiento de la aplicación y de la base de datos, con su dominio y certificado de seguridad. |
| Correo y respaldo | Servicio de correo corporativo y almacenamiento para las copias de seguridad. |
| Servicios externos | Ambiente de pruebas del proveedor tecnológico de facturación electrónica, sin costo en esta etapa. |

## 6.3 Otros rubros del proyecto

El presupuesto contempla además $6.000.000 para la estrategia de comunicación, destinada a la difusión de la solución y a la captación de los primeros clientes, y $6.600.000 para insumos y gastos operativos del periodo de ejecución.

## 6.4 Resumen del presupuesto

| Rubro | Fuente | Valor |
| --- | --- | --- |
| Equipos, muebles y software | Fondo Emprender | $19.000.000 |
| Honorarios del equipo (nueve meses) | Fondo Emprender | $40.500.000 |
| Estrategia de comunicación | Fondo Emprender | $6.000.000 |
| Insumos y gastos operativos | Fondo Emprender | $6.600.000 |
| Subtotal solicitado al Fondo Emprender |  | $72.100.000 |
| Constitución legal de la empresa | Aporte del emprendedor | $1.500.000 |
| Total del proyecto |  | $73.600.000 |

El valor solicitado al Fondo Emprender equivale a 41,2 salarios mínimos mensuales legales vigentes de 2026, por debajo del tope de 42 previsto para las iniciativas individuales que generan dos empleos formales.

# 7. Supuestos y condiciones

- El desarrollo inicia una vez aprobados los documentos de análisis y diseño por parte del área técnica del centro de formación.

- El alcance corresponde a los requisitos aprobados. Cualquier requisito nuevo se incorpora al backlog y se atiende en un sprint posterior, previo acuerdo sobre su efecto en el plazo.

- Las pruebas con servicios externos se realizan en sus ambientes de prueba; la habilitación en producción es un trámite de la operación comercial.

- Los valores presentados corresponden al presupuesto del modelo de negocio y no incluyen tributos adicionales ni costos de terceros no previstos en él.

- El proyecto se ejecuta con el equipo de dos personas indicado. Una vinculación adicional se evalúa en fases posteriores, según el comportamiento de las ventas.

# 8. Entrega, garantía y soporte

La entrega del producto comprende la aplicación desplegada y accesible, el código fuente en el repositorio, los scripts de base de datos con su carga inicial, el manual de usuario, el manual técnico, el informe de pruebas, el plan de respaldo y recuperación, y el acta de entrega firmada.

Tras la entrega se prevé un periodo de acompañamiento en el que se corrigen los defectos que se identifiquen sobre el alcance aprobado, se capacita a los usuarios de los primeros clientes y se atiende el soporte de primer nivel. Las copias de seguridad se programan de forma periódica y su restauración queda registrada en la auditoría del sistema.

# 9. Conclusión

La propuesta muestra que INVENTRA puede construirse en los seis sprints del plan de trabajo, con el equipo de dos personas y los recursos contemplados en el modelo de negocio. El desarrollo consume $18.000.000 de los $40.500.000 de honorarios previstos, dentro de un presupuesto total de $73.600.000 que incluye los equipos, la estrategia de comunicación y los gastos operativos del periodo de ejecución.

El plan se apoya en documentos de análisis y diseño ya terminados —requisitos, modelo de datos, casos de uso, prototipo y sistema de diseño—, lo que reduce la incertidumbre de la construcción y permite que cada sprint entregue un incremento verificable frente a requisitos previamente definidos.

# 10. Referencias

- Especificación de requisitos de software INVENTRA (IEEE 830), revisión 1.

- Modelo entidad-relación, modelo relacional y diccionario de datos de INVENTRA, revisión 1.

- Documento de análisis y diseño en UML de INVENTRA, revisión 1.

- Historias de usuario y product backlog de INVENTRA, revisión 1.

- Documento técnico de diseño de INVENTRA, revisión 1.

- Modelo de negocio INVENTRA, formato CREAR del Fondo Emprender, y su proyección financiera.

- Schwaber, K. y Sutherland, J. La guía de Scrum. Scrum.org, 2020.