PRODUCT BACKLOG E HISTORIAS DE USUARIO (SCRUM)

Proyecto INVENTRA — Aplicación web de inventario y ventas para licoreras

CRISTIAN DARÍO MACÍAS ESPITIA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MEDELLÍN

2026

HISTORIAS DE USUARIO Y PRODUCT BACKLOG

Gestión ágil SCRUM del proyecto

INVENTRA — Aplicación web de inventario y ventas para licoreras

Cristian Darío Macías Espitia — SENA · Análisis y Desarrollo de Software · 2026

# 1. Introducción

Este documento contiene el Product Backlog del proyecto INVENTRA: la lista priorizada y estimada de historias de usuario que describen, en lenguaje del usuario, lo que el sistema debe hacer. Las historias se derivan de los 48 requisitos funcionales de la Especificación de Requisitos de Software (ERS IEEE 830) y se gestionan bajo el marco ágil Scrum.

Gestión en Trello. El backlog y los sprints se administran en un tablero de Trello, cuyo enlace y acceso se comparten con el área técnica. Cada historia es una tarea dentro de una tarjeta que avanza por las columnas del flujo de trabajo (dependiendo de su modulo); su movimiento en el tiempo evidencia el desarrollo.

Estructura del tablero (dos fases). El tablero refleja todo el proceso, no solo la programación. Las PRIMERAS tarjetas son los entregables de análisis y diseño (mapa de empatía, Lean Canvas, historias de usuario, prototipo, UML, documento de diseño, Manual de Marca y propuesta técnica): son las tareas que habilitan el paso al código. Después viene la construcción, organizada POR MÓDULO.

## Roles Scrum

- Product Owner: define y prioriza el backlog (rol asumido por el aprendiz, con la validación del instructor).

- Scrum Master: facilita el proceso y remueve impedimentos (rol asumido por el aprendiz).

- Equipo de desarrollo: construye el incremento (el aprendiz).

## Formato de las historias

Se usa la plantilla: «Como [rol], quiero [objetivo], para [beneficio]». Cada historia tiene prioridad y una estimación en puntos.

## Escala de estimación y prioridad

- Estimación (puntos de historia, escala de Fibonacci): 1 y 2 = muy simple; 3 = simple; 5 = media; 8 = compleja.

- Prioridad: Alta (imprescindible para el producto mínimo), Media (importante), Baja (deseable).

# 2. Usuarios del sistema

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| Administrador (propietario) | Dueño o encargado de la licorera; gestiona productos, inventario, usuarios, reportes y configuración. |
| Vendedor (cajero) | Registra las ventas y consulta existencias. |
| Administrador INVENTRA | Administra la plataforma: licoreras (tenants), planes y estado de las suscripciones. |

# 3. Product Backlog

Lista completa priorizada y estimada. La columna «Módulo» corresponde a los módulos de la ERS.

| ID | Mód. | Historia de usuario | Prioridad | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | SEG | Como administrador, quiero registrar mi negocio y crear mi cuenta, para empezar a usar INVENTRA. | Alta | 5 |
| HU-02 | SEG | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder de forma segura. | Alta | 2 |
| HU-03 | SEG | Como usuario, quiero cerrar sesión, para proteger mi información. | Alta | 1 |
| HU-04 | SEG | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña por correo, para recuperar el acceso si la olvido. | Media | 3 |
| HU-05 | SEG | Como administrador, quiero gestionar roles y permisos, para controlar qué puede hacer cada usuario. | Alta | 5 |
| HU-06 | SEG | Como usuario, quiero editar mi perfil, para mantener mis datos actualizados. | Media | 2 |
| HU-07 | SEG | Como administrador, quiero inactivar usuarios, para retirar accesos sin borrar el historial. | Media | 2 |
| HU-08 | INV | Como administrador, quiero registrar productos, para tener mi catálogo en el sistema. | Alta | 3 |
| HU-09 | INV | Como usuario, quiero listar y buscar productos, para encontrarlos rápido al vender. | Alta | 3 |
| HU-10 | INV | Como administrador, quiero editar productos, para corregir o actualizar su información. | Alta | 2 |
| HU-11 | INV | Como administrador, quiero inactivar productos, para retirarlos sin perder su historial. | Media | 2 |
| HU-12 | INV | Como administrador, quiero registrar entradas de mercancía por lote (cantidad, costo, fecha), para controlar el inventario y su costo. | Alta | 5 |
| HU-13 | INV | Como administrador, quiero ajustar existencias, para corregir diferencias de inventario dejando registro. | Media | 3 |
| HU-14 | INV | Como administrador, quiero recibir alertas de stock bajo, para reabastecer a tiempo. | Alta | 3 |
| HU-15 | INV | Como administrador, quiero alertas de baja rotación, para identificar productos estancados. | Baja | 3 |
| HU-16 | INV | Como administrador, quiero consultar el kardex de un producto, para ver todos sus movimientos y saldos. | Media | 5 |
| HU-17 | INV | Como administrador, quiero que el inventario se valore por PEPS (FIFO) por lotes, para conocer el costo real de lo vendido. | Alta | 8 |
| HU-18 | INV | Como administrador, quiero que el sistema sugiera el precio de venta por margen, para fijar precios de forma orientada (nunca automática). | Media | 3 |
| HU-19 | VEN | Como vendedor, quiero registrar una venta agregando productos y cantidades, para cobrar y descontar el inventario. | Alta | 8 |
| HU-20 | VEN | Como vendedor, quiero seleccionar el medio de pago (efectivo, transferencia, tarjeta), para registrar cómo se pagó. | Alta | 2 |
| HU-21 | VEN | Como vendedor, quiero generar el comprobante de la venta, para entregarlo al cliente. | Media | 3 |
| HU-22 | VEN | Como administrador, quiero anular una venta y revertir las existencias, para corregir errores. | Media | 3 |
| HU-23 | VEN | Como administrador, quiero consultar el historial de ventas, para hacer seguimiento del negocio. | Alta | 3 |
| HU-24 | VEN | Como vendedor, quiero realizar el cierre de caja diario, para cuadrar el efectivo al final del día. | Media | 5 |
| HU-25 | SED | Como administrador (Pro), quiero registrar sedes, para manejar varios puntos de venta. | Media | 3 |
| HU-26 | SED | Como administrador (Pro), quiero gestionar mis sedes, para mantener su información al día. | Media | 2 |
| HU-27 | SED | Como administrador (Pro), quiero asignar usuarios a sedes, para controlar dónde opera cada quien. | Media | 3 |
| HU-28 | SED | Como administrador (Pro), quiero consultar el inventario por sede, para saber qué hay en cada punto. | Media | 3 |
| HU-29 | SED | Como administrador (Pro), quiero trasladar mercancía entre sedes, para equilibrar existencias. | Baja | 5 |
| HU-30 | REP | Como administrador, quiero un reporte de ventas por periodo, para analizar mis resultados. | Alta | 3 |
| HU-31 | REP | Como administrador, quiero un reporte de inventario valorizado, para conocer el valor de mis existencias. | Alta | 3 |
| HU-32 | REP | Como administrador, quiero ver los productos más vendidos por franja horaria, para tomar decisiones comerciales. | Media | 3 |
| HU-33 | REP | Como administrador, quiero un reporte de rotación de productos, para identificar qué se mueve y qué no. | Media | 3 |
| HU-34 | REP | Como administrador, quiero un reporte de utilidad, para saber cuánto gano según el costo real. | Alta | 5 |
| HU-35 | REP | Como administrador, quiero exportar los reportes, para compartirlos o guardarlos. | Media | 2 |
| HU-36 | FAC | Como administrador (Pro), quiero configurar mis datos fiscales, para poder facturar electrónicamente. | Media | 3 |
| HU-37 | FAC | Como administrador (Pro), quiero emitir factura electrónica de una venta, para cumplir con la DIAN. | Media | 8 |
| HU-38 | FAC | Como administrador (Pro), quiero consultar y reenviar facturas, para atender a mis clientes. | Media | 3 |
| HU-39 | FAC | Como administrador (Pro), quiero emitir notas crédito, para corregir facturas cuando aplique. | Baja | 5 |
| HU-40 | SUS | Como plataforma INVENTRA, quiero registrar cada licorera como un tenant aislado, para separar sus datos. | Alta | 3 |
| HU-41 | SUS | Como administrador, quiero cambiar de plan (Básico/Pro), para ajustar el servicio a mi negocio. | Media | 3 |
| HU-42 | SUS | Como plataforma, quiero controlar el estado de la suscripción, para habilitar o restringir el acceso. | Alta | 3 |
| HU-43 | SUS | Como plataforma, quiero restringir funciones según el plan, para diferenciar Básico de Pro. | Alta | 5 |
| HU-44 | SUS | Como Administrador INVENTRA, quiero un panel de administración, para gestionar las licoreras y sus planes. | Media | 5 |
| HU-45 | AUD | Como plataforma, quiero registrar un log de las acciones, para tener trazabilidad. | Media | 3 |
| HU-46 | AUD | Como administrador, quiero consultar los registros de auditoría, para revisar quién hizo qué. | Media | 2 |
| HU-47 | AUD | Como plataforma, quiero generar copias de seguridad, para proteger la información. | Alta | 3 |
| HU-48 | AUD | Como plataforma, quiero restaurar una copia de seguridad, para recuperar los datos ante un incidente. | Media | 3 |

Total de historias: 48.  Puntos totales estimados: 168 puntos.

# 4. Historias detalladas con criterios de aceptación

Se detallan a continuación las historias de mayor prioridad con sus criterios de aceptación, es decir, las condiciones que deben cumplirse para darlas por terminadas. Las cuarenta y ocho historias completas, con su detalle, están en el documento «INVENTRA_Historias_de_Usuario».

## HU-02 · Iniciar sesión

Historia: Como usuario, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder de forma segura.

Criterios de aceptación:

- El sistema valida el correo y la contraseña contra los datos registrados.

- Si las credenciales son correctas, se concede el acceso según el rol del usuario.

- Si son incorrectas, se muestra un mensaje de error sin revelar cuál dato falló.

- La contraseña viaja y se almacena de forma cifrada.

- Tras varios intentos fallidos, el sistema aplica una medida de protección (p. ej., bloqueo temporal).

## HU-12 · Registrar entrada de mercancía (lote)

Historia: Como administrador, quiero registrar entradas de mercancía por lote, para controlar el inventario y su costo.

Criterios de aceptación:

- Se registra cada compra como un lote con cantidad, costo unitario y fecha.

- Al guardar, las existencias del producto aumentan en la cantidad ingresada.

- El lote queda disponible para el consumo por método PEPS en las ventas.

- El movimiento queda registrado en el kardex del producto.

## HU-17 · Valoración de inventario por PEPS

Historia: Como administrador, quiero que el inventario se valore por PEPS (FIFO) por lotes, para conocer el costo real de lo vendido.

Criterios de aceptación:

- Cada venta consume primero los lotes más antiguos disponibles.

- El sistema registra el costo real de los lotes despachados en cada venta.

- El precio de venta es independiente del costo (el margen se recalcula solo de forma manual).

- Los ajustes de costo posteriores no modifican el costo ya registrado en ventas anteriores.

## HU-19 · Registrar venta

Historia: Como vendedor, quiero registrar una venta agregando productos y cantidades, para cobrar y descontar el inventario.

Criterios de aceptación:

- Se pueden agregar varios productos con sus cantidades y el sistema calcula el total.

- Al confirmar, las existencias se descuentan y se consumen los lotes por PEPS.

- Se registra el medio de pago y se genera el comprobante.

- No permite vender más unidades de las disponibles en existencia.

- La venta queda registrada con fecha, usuario y consecutivo.

## HU-43 · Restringir funciones según el plan

Historia: Como plataforma, quiero restringir funciones según el plan contratado, para diferenciar Básico de Pro.

Criterios de aceptación:

- El plan Básico habilita inventario, ventas y reportes básicos.

- El plan Pro habilita además multisede, reportes avanzados y facturación electrónica.

- Al intentar usar una función no incluida en el plan, el sistema lo informa y ofrece la actualización a Pro.

- Los límites de sedes y usuarios se aplican según el plan.

# 5. Organización del tablero: dos fases

El trabajo se organiza en dos fases. La Fase A (análisis y diseño) contiene las tarjetas que deben completarse ANTES de programar; son la puerta al código y evidencian el avance actual del proyecto. La Fase B (construcción) se organiza por módulo del sistema, definiendo las tareas técnicas de cada uno.

# 6. Fase A — Análisis y diseño (tarjetas que habilitan el código)

Estas tarjetas van primero en el tablero, en este orden lógico. Al completarlas y ser aprobadas por el SENA, se habilita la construcción.

| # | Tarjeta (entregable) | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Especificación de requisitos (ERS IEEE 830) | Hecho |
| 2 | Modelo de datos (MER/MR + diccionario) | Hecho |
| 3 | Historias de usuario y Product Backlog | Hecho |
| 4 | Mapa de empatía | Hecho |
| 5 | Lean Canvas | Hecho |
| 6 | Prototipo de interfaz (web y móvil) | Hecho |
| 7 | Diagramas UML (casos de uso, clases, actividades, componentes, despliegue) | Hecho |
| 8 | Documento técnico de diseño | Hecho |
| 9 | Manual de Marca | Hecho |
| 10 | Propuesta técnica y económica | Hecho |

Punto de corte: la Fase A se dio por terminada el 14 de septiembre de 2026, cuando el SENA confirmó que no habría revisiones intermedias y que el componente técnico se revisa completo al final. A partir de esa fecha se inició la Fase B.

# 7. Fase B — Construcción por módulo

La programación se organiza por módulo del sistema. Cada módulo es una épica con sus tareas técnicas, derivadas de sus historias de usuario y requisitos. La Fase B está en curso: el módulo de seguridad y acceso quedó construido, probado y documentado, y el de suscripciones está en construcción.

| Módulo | Tareas técnicas principales |
| --- | --- |
| SEG · Seguridad | Modelos de usuario y rol; endpoints de registro, login, logout y recuperación; autenticación y sesión segura; permisos por rol; interfaces de login/registro/perfil; pruebas. |
| SUS · Suscripciones | Modelos de plan, licorera y suscripción; aislamiento por licorera (multitenant); cambio de plan y control de estado; restricción de funciones por plan; panel de superadministración; pruebas. |
| INV · Inventario | Modelos de producto, categoría, lote y movimiento; CRUD de productos; entrada por lote; lógica de valoración PEPS y consumo de lotes; alertas de stock; kardex; interfaz de inventario; pruebas. |
| VEN · Ventas (POS) | Modelos de venta, detalle, consumo de lote y medio de pago; registro de venta con descuento de stock y PEPS; comprobante; anulación; cierre de caja; interfaz del punto de venta; pruebas. |
| REP · Reportes | Consultas y agregaciones; endpoints de reportes (ventas, inventario, rotación, utilidad); exportación; interfaz de reportes y gráficas; pruebas. |
| SED · Multisede | Modelos de sede y traslado; gestión de sedes; asignación de usuarios; inventario por sede; traslados entre sedes; interfaz multisede; pruebas. |
| FAC · Facturación | Configuración de datos fiscales; integración con proveedor DIAN (sandbox); emisión de factura y nota crédito; consulta y reenvío; interfaz de facturación; pruebas. |
| AUD · Auditoría | Registro de log de acciones; consulta de auditoría; copias de seguridad y restauración (tareas programadas); interfaz de auditoría; pruebas. |

# 8. Plan de sprints (proyección)

Sprints de dos (2) semanas. El Sprint 0 es la fase de diseño (actual). Los sprints de construcción siguen un orden lógico por módulo y se ejecutan tras la aprobación.

| Sprint | Fase | Objetivo / módulos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Diseño | Análisis y diseño: mapa de empatía, Lean Canvas, prototipo de interfaz, UML, documento de diseño, Manual de Marca y propuesta técnica (historias de usuario ya hechas). |
| 1 | Construcción | SEG + SUS: fundamentos, seguridad, multitenant y planes. |
| 2 | Construcción | INV: inventario, lotes y valoración PEPS. |
| 3 | Construcción | VEN: punto de venta y cierre de caja. |
| 4 | Construcción | REP: reportes y kardex. |
| 5 | Construcción | SED: multisede y traslados. |
| 6 | Construcción | FAC + AUD: facturación electrónica, auditoría y respaldos. |

# 9. Definición de Terminado (Definition of Done)

Una tarjeta se considera terminada cuando:

- Cumple sus criterios de aceptación.

- En diseño: el entregable está completo, validado y (si aplica) aprobado.

- En construcción: el código está probado, integrado en el repositorio y documentado, sin romper lo existente.

- La tarjeta se movió a la columna «Hecho».

# 10. Flujo y etiquetas del tablero en Trello

Listas (columnas) del tablero:

- Backlog: todas las tarjetas pendientes (diseño y construcción).

- Sprint actual: tarjetas comprometidas para el sprint en curso.

- En progreso · En pruebas · Hecho: estados por los que avanza cada tarjeta.

Etiquetas (labels) recomendadas:

- Por fase: Diseño / Construcción.

- Por módulo: SEG, INV, VEN, SED, REP, FAC, SUS, AUD.

- Por prioridad: Alta / Media / Baja.

Cada tarjeta incluye su descripción (historia o tarea), los criterios de aceptación, las etiquetas de fase y módulo, la prioridad y la estimación en puntos. El movimiento de las tarjetas en el tiempo evidencia el avance del proyecto, tal como lo solicita el área técnica.